## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
QUẢN LÝ DỰ ÁN
HỆ THỐNG THÔNG TIN

## Slide 2: MỤC TIÊU MÔN HỌC
Nắm vững các vấn đề cơ bản liên quan đến quản trị một dự án hệ thống thông tin, hệ thống tổ chức, phương pháp tổ chức hệ thống thông tin của dự án
Hiểu được các thuật ngữ chuyên môn, các biểu mẫu và biết cách sử dụng các biểu mẫu trong quá trình quản lý dự án hệ thống thông tin.
Nắm vững các hoạt động chính trong quản lý dự án hệ thống thông tin, các qui trình công nghệ, phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong qui trình thực hiện một dự án hệ thống thông tin
Biết sử dụng các công cụ trong chương trình Microsoft Project và làm được tài liệu quản trị dự án hệ thống thông tin, hoạch định được chi phí về tài nguyên cho một dự án, hình thành và phát triển nhóm dự án với vai trò của một người quản lý một dự án nhỏ.
Có kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề về quản trị dự án, đề xuất, phân tích, bảo vệ dự án

## Slide 3: THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
Tên môn học: QUẢN LÝ DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN
Mã môn học: 2101586
Số tín chỉ: 3
Loại môn học:
Bắt buộc: x
Các môn học tiên quyết:
Các môn học kế tiếp: không
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
  Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết
  Làm bài tập trên lớp: 5 tiết
  Thảo luận: 5 tiết
  Thực hành, thực tập (nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 10 tiết
  Hoạt động theo nhóm: 5 tiết

## Slide 4: CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC
CLOs | Chuẩn đầu ra của học phần | SO/PI
1 | Vận dụng được các kỹ thuật thu thập yêu cầu để xác định phạm vi của dự án | SO3_PI2_I
2 | Xác định được phạm vi của dự án, xây dựng được kế hoạch của dự án, xác định các nguồn tài nguyên của dự án | SO1_PI1_H
3 | Áp dụng các nguyên lý quản lý dự án để xác định các rủi ro của dự án hệ thống thông tin | SO1_PI2_H
4 | Tham gia tích cực vào buổi nhóm, phối hợp với các thành viên trong nhóm, thực hiện công việc của dự án đúng thời gian quy định. | SO5_PI1_H SO5_PI2_H SO5_PI3_H
5 | Khả năng ra quyết định và phân tích các vấn đề kinh doanh phức tạp để đề xuất các giải pháp dựa trên dự án | 
6 | Viết được tài liệu dự án | 

## Slide 5: NỘI DUNG MÔN HỌC
Nội dung | Hình thức tổ chức dạy học môn học |  |  | Tổng
 | Lên lớp |  |  | 
 | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận | 
Chương 1. Tổng quan về quản lý dự án hệ thống thông tin | 2t |  |  | 2t
Chương 2. Lập kế hoạch dự án hệ thống thông tin | 2t |  |  | 2t
Chương 3. Ước lượng dự án – Quản lý thời gian dự án | 2t |  |  | 2t
Chương 4. Quản lý chi phí dự án | 4t | 3t |  | 7t
Chương 5. Quản lý chất lượng | 4t | 2t |  | 6t
Chương 6. Quản lý nguồn nhân lực của dự án | 2t |  |  | 2t
Chương 7. Quản lý truyền thông | 3t |  |  | 3t
Chương 8. Quản lý Rủi ro. | 2t |  |  | 2t
Chương 9. Quản lý mua sắm | 2t |  |  | 2t
Chương 10. Quản lý tích hợp | 2t |  |  | 2t

## Slide 6: TÀI LIỆU HỌC TẬP
James Cadle and Donald Yeates, Project Managemaent for Information Systems, fifth edition, 2008
Quản lý dự án phần mềm, TP.HCM: Khoa học Kỹ thuật, 2005
Slide và giáo trình môn học.
Tài liệu tham khảo:
  Kathy SCHWALBE. Project Management, 3rd, Thomson, Course Technology, 2004. www.course.com.
  Software Engineering, Roger Pressman, 5th Edition, McGraw-Hill, www.mhhe.com (McGraw-Hill Publisher)
  www.pmi.org (Project Management Institute).
  Truong My Dung. www.is-edu.hcmuns/~tmdung/Course/QTDA

## Slide 7: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Kiểm tra thường kỳ: tự luận (2 bài)+Bài tập nhóm
Thi giữa học kỳ: tự luận.
Thi cuối học kỳ: tự luận.

## Slide 8: YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN
Dự lớp : Tối thiểu dự 80 % số tiết LT, vi phạm phải cấm thi.
Thảo luận : Khuyến kích học nhóm (3-5 SV) ngoài giờ , 50 % số giờ bài tập và thực hành trong giờ .
Tham gia các hoạt động của nhóm
Tham gia thuyết trình, thảo luận, tích cực phát biểu, trung thực trong học tập.
Làm đầy đủ các bài tập

## Slide 9: TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Địa chỉ mail:
  Kimchi_12041972@yahoo.com
Địa chỉ download tài liệu:
  http://kimchidhcn.wordpress.com

## Slide 10
THANKS YOU